TERMO ADITIVO Nº 030/2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO ADITADO N.º 190/2017

TOMADA DE PREÇOS 005/2017

Termo aditivo ao contrato de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa CONSTRUPEJC CONSTRUÇÕES LTDA – ME , autorizado através do processo nº. 127/2017, TOMADA DE PREÇOS nº 005/2017, contrato Administrativo nº 190/2017.

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69

Endereço: (sede): Avenida Mal. Costa e Silva, 111

Centro, Pinheiro Preto - SC.

Representada por: Pedro Rabuske

CONTRATADA: Empresa: CONSTRUPEJC CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CNPJ-MF n.º 21.547.432./0001-97

Avenida XV de Novembro, 215, Capinzal

Representada: Sr. Eduardo Techio da Silva

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO CONTRATO A SER ADITADO

Execução, pela contratada, de obra de engenharia, consistente na reforma da sala de fisioterapia- Unidade de Saúde, no Município de Pinheiro Preto, de acordo com Projeto, Memorial Descritivo e Quantitativos previstos no Edital Convocatório, que passam a fazer parte do presente contrato independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ADITAMENTO

2.1 Considerando que o contrato firmado através do termo aditivo nº 030/2017 tem seu termo final para 04/07/2017

2.2 Considerando o parecer da empresa, onde a mesma solicita prorrogação de vigência; bem como alterações necessárias que compreendem acréscimo de itens previstos no orçamento.

2.3 Considerando o deferimento do engenheiro responsável pela fiscalização da obra;

2.4 As partes acima epigrafadas acordam em prorrogar o prazo do contrato de Prestação de Serviço nº190/207, em 10 dias e, no valor total de R$ 1.587,00 (um mil quinhentos e oitenta e sete reais) conforme o memorial descritivo de cálculo, elaborado pelo engenheiro responsável, que se faz parte integrante ao presente termo.

CLÁUSULA TERCEIRA: DISPOSIÇÃO FINAL

3.1 As demais cláusulas do contrato de execução de obra de engenharia nº 0190/2016 continuam inalteradas.

3.2 E, por assim acordarem, firmam este instrumento de aditamento, em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto – SC, 30 de junho de 2017.

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

PEDRO RABUSKE

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA

CONSTRUPEJC CONSTRUÇÕES LTDA – ME

TESTEMUNHAS:

1).................................................                2) ............................................

Nome:                                                       Nome:

CPF:                                                        CPF: