TERMO ADITIVO Nº 010/2016

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 217/2015

Termo Aditivo celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa CONSTRUTORA DON JUAN LTDA ME, autorizado através do Processo nº 138/2015, Licitação nº 004/2015, modalidade TOMADA DE PREÇOS.

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69

Endereço: (sede): Avenida Mal. Costa e Silva, 111

Centro, Pinheiro Preto - SC.

Representada por: EUZÉBIO CALISTO VIECELI

CONTRATADA:  Empresa: CONSTRUTORA DON JUAN LTDA ME

CNPJ-MF n.º E OU CPF. 14.748.098/0001-74

Endereço: Rua Severino Fuga, nº 140- Bairro Vila Pedrini

Representada por: Valnélia Bonelli da Silva

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO CONTRATO A SER ADITADO

Licitação nº 004/2015, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, contrato nº 217/2015, cujo objeto visa a execução de serviços de melhorias na escola fundamental- Espaço Educativo Urbano II, no Município de Pinheiro Preto.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ADITAMENTO

2.1. Considerando que o contrato firmado através da licitação nº 004/2015 tem seu termo final para 31/12/2015.

2.2. Considerando o excesso das precipitações pluviais, que ocorreram nos meses vigentes do contrato, os quais ficaram bem acima da normalidade, interferindo assim na execução dos serviços da obra;

2.3. Considerando o acréscimo dos serviços a serem executados na obra.

As partes acima epigrafadas acordam PRORROGAR O PRAZO do Contrato de Prestação de Serviços nº 217/2015, onde seu término será para 30/03/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA: DISPOSIÇÃO FINAL

As demais cláusulas do contrato de execução de obra de engenharia nº 217/2015 continuam inalteradas.

E, por assim acordarem, firmam este instrumento de aditamento, em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto – SC, 26 de Janeiro de 2016.

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA

CONSTRUTORA DON JUAN LTDA ME

TESTEMUNHAS:

1).................................................                2) ............................................

Nome:                                                       Nome:

CPF:                                                        CPF: