SEGUNDO TERMO ADITIVO N° 035/2016

CONTRATO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N.º: 181/2015.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa RIO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME, autorizado através do Processo nº 100/2015, Licitação n. 29/2015, modalidade PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69

Endereço: (sede): Avenida Mal. Costa e Silva, 111

Centro, Pinheiro Preto -  SC.

Representada por: Euzebio Calisto Vieceli

CONTRATADA:   Empresa: RIO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ-MF n.º. 15.677.312/0001-01

Endereço: Rua Beira Rio, nº 315, Centro – Sala 01

Representada por: Jean Evadir Pires de Lima

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CONTRATO A SER ADITADO

Licitação n° 29/2015, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, contrato 181/2015, termo aditivo 011/2015, cujo objeto visa prestação de serviços de engenharia, consistente na elaboração de Projeto e locação de Loteamento Urbano, de área medindo 76.000 m² (setenta e seis mil metros quadrados), localizado na Vila Bressan, às margens da Rodovia Estadual.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITAMENTO

2.1. Considerando que o termo aditivo firmado através da licitação n° 029/2015 teve seu termo final em 22/06/2016.

2.2. Considerando a demora do parecer da FATMA para a emissão da LAP (Licença Ambiental Prévia).

2.3. Considerando o protocolo da LAI (Licença Ambiental de Instalação) na data de 06/07/2016, onde a mesma encontra-se aguardando liberação.

As partes acima epigrafadas acordam PRORROGAR O PRAZO do contrato de Prestação de Serviços n° 181/2015, com término do contrato previsto para 31/12/2016.

O presente termo aditivo tem efeito retroativo a 23/06/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÃO FINAL

As demais cláusulas do contrato de fornecimento de serviços de engenharia n° 181/2015 permanecem inalteradas.

E, por assim acordarem, firmam este instrumento em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto - SC, 14 de julho de 2016.

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA

RIO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME

TESTEMUNHAS:

1)...................................            2) .........................................

Nome:                                   Nome:

CPF:                                      CPF: