TERMO ADITIVO nº 67/2016

CONTRATO ADITADO N.º 177/2016

Termo aditivo de Contrato de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa ADEMIR LUIZ BOGONI- EPP, autorizado através do Processo n.º 111/2016, Licitação 006/2016, modalidade TOMADA DE PREÇOS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69

Endereço: (sede) Avenida Mal. Costa e Silva, 111

Centro, Pinheiro Preto - SC.

Representada por: EUZEBIO CALISTO VIECELI

CONTRATADA: Empresa: ADEMIR LUIZ BOGONI- EPP

CNPJ-MF n.º 83.004.044/0001-77

Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 399, Centro

Videira/SC

Representada por: Ademir Luiz Bogoni

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO CONTRATO A SER ADITADO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra de engenharia, consistente na pavimentação com pedras irregulares de trechos de estradas municipais localizada na linha Hack, Linha Santo Isidoro, Linha União e Linha São Roque, num total de 9.273,90m², na forma do Projeto Básico aprovado através do Processo nº 111/2016, Licitação n. 006/2016, modalidade TOMADA DE PREÇOS.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ADITAMENTO

2.1. Considerando que o contrato firmado através da licitação nº 006/2016 tem seu termo final para 16/08/2016.

2.2. Considerando o parecer da empresa, onde a mesma solicita prorrogação de vigência;

2.3. Considerando os motivos de ordem técnica e à anomalias climáticas e pelo atraso nos pagamentos das notas fiscais.

As partes acima epigrafadas acordam PRORROGAR O PRAZO do Contrato de Prestação de Serviços nº 177/2017, onde seu término será para 31/12/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. As demais cláusulas do contrato nº 177/2016, continuam inalteradas.

3.2 E, por assim acordarem, firmam este instrumento de aditamento, em três vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto – SC, 20 de Outubro de 2016.

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

EUZEBIO CALISTO VIECELI

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA

ADEMIR LUIZ BOGONI EPP

ADEMIR LUIZ BOGONI

TESTEMUNHAS:

1).................................................                2) ............................................

Nome:                                                       Nome:

CPF:                                                        CPF: